# 工作周报

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **汇报日期** | | 2017/09/08 | **汇报人** | 李静 | |
| **汇报对象** | | 安徽征信股份有限公司（梁龙） | | | |
|  | | | | | |
| **本周工作内容** | | | | | |
| **序号** | **工作内容** | | | | **完成情况** |
| 1 | 完善通用数据库操作类 | | | | 99% |
| 2 | 将数据库操作类接入工商爬虫业务，并测试 | | | | 99% |
| 3 | 整合工商数据爬虫脚本，并调试 | | | | 90% |
| 4 | 银监会行政处罚数据的脚本开发 | | | | 80% |
|  | | | | | |
| **本周遇到的难题** | | | | | |
| 1.数据格式问题 | | | | | |
| 2.编码上的问题 | | | | | |
|  | | | | | |
| **下周工作计划** | | | | | |
| **序号** | **计划内容** | | | | |
| 1 | 整合工商数据爬虫脚本 | | | | |
| 2 | 完成银监会行政处罚数据的脚本开发 | | | | |
| 3 | 配合新增需求的开发 | | | | |